Allmänna bestämmelser – HANTVERKARFORMULÄRET 09

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med HANTVERKARFORMULÄRET 09. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället ABS 09 användas. Dessa allmänna bestämmelser är utarbetade av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

**1. Tillämplighet**

För entreprenaden gäller konsumenttjänstlagen (1985:716) och vad som föreskrivs nedan i dessa bestämmelser. Vissa paragrafer i konsumenttjänstlagen återges i grå rutor.

**2. Arbetets utförande**

Entreprenören skall utföra arbetet fackmässigt. Entreprenören skall också med tillbörlig omsorg ta till vara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning det behövs och är möjligt, t.ex. om det under arbetets gång visar sig att tjänsten inte är till rimlig nytta för beställaren eller om kostnaden blir betydligt högre än beställaren räknat med. Entreprenören kan vid tilläggsarbeten ha rätt till pristillägg enligt punkt 6.

 Behövs intrimningsåtgärder efter arbetets avslutande åtar sig entreprenören att inom skälig tid och, om inte annat avtalats, utan särskild kostnad utföra åtgärderna. Behov av sådana åtgärder är inte att betrakta som avvikelser från ett fackmässigt utförande.

**3. Ritningar m.m.**

Alla ritningar och tekniska handlingar som entreprenören överlämnat till beställaren förblir entreprenörens egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, skall återlämnas till entreprenören.

**4. Tillträde - iordningställande**

Beställaren skall lämna entreprenören erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag och andra föremål, se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras.

**5. Arbetets avbrytande m.m.**

Om det sedan arbetet har påbörjats visar sig att det inte kan anses vara till rimlig nytta för beställaren eller att priset för arbetet kan bli betydligt högre än beställaren hade kunnat räkna med, skall entreprenören underrätta beställaren om förhållandet och begära hans anvisningar.

 Kan beställaren inte anträffas eller lämnar han av annan orsak inte anvisningar till entreprenören inom rimlig tid skall arbetet avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att beställaren ändå önskar få arbetet utfört.

 Avbryter entreprenören ett påbörjat arbete med stöd av andra stycket har han rätt till ersättning för extra kostnader. Medför avbrottet en väsentlig olägenhet för entreprenören får han, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, häva avtalet.

**6. Tilläggsarbete och pristillägg**

Om det, när arbetet utförs, framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med det beställda arbetet lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete) skall entreprenören underrätta beställaren och begära hans anvisningar.

 Med tilläggsarbeten enligt föregående stycke likställs arbete som föranleds av

att uppgifter m.m. som beställaren svarar för inte är riktiga,

att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad entreprenören haft rätt att förutsätta, eller

att förhållandena i övrigt inte är sådana som de kunnat antas vara vid en fackmässig bedömning.

 Kan beställaren inte anträffas eller lämnar han inte anvisningar inom rimlig tid får entreprenören utföra tilläggsarbetet

- om kostnaderna för tilläggsarbetet inte överstiger 15 % av kostnaderna för det beställda arbetet eller

- om det finns särskilda skäl att anta att beställaren önskar tilläggsarbetet utfört i samband med det beställda arbetet.

 Entreprenören är skyldig att utföra tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för beställaren, om beställarens anvisningar inte kan inhämtas eller om beställaren begär det.

 Har entreprenören utfört tilläggsarbeten enligt denna punkt eller har arbetet fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som entreprenören inte borde ha förutsett när avtalet ingicks har entreprenören rätt till pristillägg.

|  |
| --- |
| ***Påföljder vid fel***16 § Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen enligt 19 §. Han får vidare kräva att felet avhjälps enligt 20 § första stycket eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.  Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §. |

|  |
| --- |
| ***Avhjälpande***20 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det. Avhjälpande skall ske utan kostnad för konsumenten. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat.  |

**7. Entreprenörens rätt till tidsförlängning m.m.**

Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång.

 Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång.

 Om någon tid för färdigställande inte har avtalats, skall entreprenaden vara färdigställd inom den tid som är skälig med hänsyn till särskilt vad som är normalt för en entreprenad av samma art och omfattning.

Intrimning, justering eller provning som ingår i entreprenaden skall vara fullgjord inom entreprenadtiden om inte lämplig årstid eller entreprenadens ibruktagande bör avvaktas.

 Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av omständigheter utanför

hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående samt att han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan.

Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller borde ha insett skulle medföra försening.

Om part underlåter att lämna sådan underrättelse, får han inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller borde ha insett detsamma.

 Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger om han överskrider kontraktstiden eller den ändrade tid för färdigställande som skall gälla enligt ovan.

 Dröjsmål på entreprenörens sida föreligger också, om han inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av kontraktsarbetena eller för ett arbetes framskridande, under förutsättning att entreprenören inte har rätt till tidsförlängning enligt ovan.

|  |
| --- |
| ***Påföljder vid dröjsmål*****25 §** Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen enligt 27 §. Han får välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten enligt 28 § och att häva avtalet enligt 29 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §. |

|  |
| --- |
| ***Reklamation vid fel och dröjsmål*****17 § 1 st.** Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efterdet att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.**26 § 1 st.** Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om att han vill åberopa dröjsmålet (reklamation). |

**8. Besiktning**

Har avtal träffats om slutbesiktning skall entreprenören underrätta beställaren om när sådan besiktning kan ske.

 Beställaren eller entreprenören får begära

- garantibesiktning om garantitid har avtalats, garantibesiktningen hålls före garantitidens utgång,

- efterbesiktning av arbete som utförts för att avhjälpa fel.

 Beställaren utser en opartisk besiktningsman som i god tid kallar parterna till besiktning.

 Beställaren står kostnaden för slutbesiktning och garantibesiktning. Kostnaden för efterbesiktning betalas av entreprenören om fel kvarstår och i annat fall av beställaren.

 Besiktningsmannen skall upprätta ett utlåtande över en utförd besiktning.

**9. Skadestånd**

I enlighet med förutsättningarna i konsumenttjänstlagen har beställaren rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster – som orsakats honom genom fel eller dröjsmål. Entreprenören skall också, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, ersätta skada på beställarens egendom, som inträffat då egendomen varit under entreprenörens kontroll. Skadestånd omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

 Beställaren skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan.

 Personskador regleras inte av dessa bestämmelser.

**10. Ungefärligt pris**

En ungefärlig prisuppgift omfattar endast de arbeten och åtaganden som anges under rubriken *Omfattning* i HANTVERKARFORMULÄRET 09. Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 15 %, om inte entreprenören har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt dessa allmänna bestämmelser eller konsumenttjänstlagen.

 Till den del det ungefärliga priset avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat som kräver undersökningar som entreprenören normalt inte är skyldig att utföra i anbudsskedet, skall prisgränsen enligt föregående stycke i stället vara 25 %.

**11. Beställarens avbeställningsrätt**

Beställaren har rätt att avbeställa arbetet innan det avslutas mot ersättning till entreprenören enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser.

|  |
| --- |
| **Näringsidkarens rätt att inställa arbetet**45 § Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan tjänsten har utförts och betalar inte konsumenten i rätt tid, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten betalar. Om det följer av avtalet att konsumenten skall medverka till tjänstens utförande och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som utgör en väsentlig förutsättning för utförandet, får näringsidkaren inställa arbetet till dess att konsumenten lämnar sin medverkan. Har tjänsten påbörjats, är näringsidkaren dock skyldig att såvitt möjligt utföra arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för konsumenten, om inte arbetet medför väsentliga kostnader eller olägenheter för näringsidkaren. Inställer näringsidkaren arbetet enligt första stycket, har han rätt till ersättning för kostnader och andra förluster som detta åsamkar honom, om konsumenten inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på hans sida. |

**12. Entreprenörens försäkringar**

Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren skall vara medförsäkrad.

 Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande.

**13. Tvist**

Tvist avgörs av allmän domstol. Beställaren kan få rådgivning av kommunens konsumentvägledare och även få vissa tvister prövade av Allmänna reklamationsnämnden.

**HANTVERKARFORMULÄRET 09**

Avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten, där enskild konsument är beställare. Vid uppförande av eller tillbyggnad till småhus bör istället *Entreprenadkontrakt ABS 09* användas. För åtagandet gäller konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser – HANTVERKARFORMULÄRET 09.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Parter |  | Beställare |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| adress |        | tfn |       |

|  |  |
| --- | --- |
| Entreprenör | Kovek AB |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| adress | Hägernäsvägen 1, 183 66 Täby      | tfn | 0 729 029 807 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| org.nr. | 556891-0029 |  | [x]  | Innehar F-skattsedel |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B. Omfattning** | Entreprenören åtar sig att på fastigheten/adressen |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| utföra följande arbeten | Renovering av  | *Forts. se bilaga:* |
| i överensstämmelse med denna handling samt följande handlingar: |
| [ ]  | Beskrivning, |       | [ ]  | Ritning, |       | [x]  | Övrigt | Offert |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entreprenörens åtagande omfattar dock inte: | ------------------------ | *Forts. se bilaga:* |

|  |
| --- |
| Om inte annat avtalats ska beställaren utan ersättning tillhanda­hålla elström, vatten och erforderligt utrymme för omklädning och matlagning. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C. Avrådande** | Entreprenören avråder från att låta utföra de arbeten som framgår av bilaga |       | av däri angivna skäl. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D. Pris** | **Fast pris** | **och/eller** | **Löpande räkning** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [x] Arbete och material |       |  |
| kr inkl. moms |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] Arbete  |       | kr inkl. moms |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] Material |       | kr inkl. moms |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] Arbetskostnad/tim |       | kr inkl. moms |

|  |
| --- |
| [ ] Material och hjälpmedel debiteras med redovisad  |
| självkostnad med tillägg om |       | %.  |
| Därutöver *tillkommer* moms. |

 |

|  |
| --- |
| Om entreprenören lämnar en ungefärlig prisuppgift ska denna inkludera moms och anges under punkt H (se punkt 10 i Allmänna bestämmelser). Under denna punkt ska även ersättning för ändringar och tilläggsarbeten anges. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Betalning** | [ ]  | Hela beloppet betalas kontant den |       |  | [x]  | Betalning sker enligt betalningsplan bilaga | 100% |

|  |
| --- |
| Om inte annat avtalats gäller följande. I faktura angivna arbeten ska vara utförda när fakturering sker och faktura |
| ska betalas inom en månad efter mottagande. Om inte betalning erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt |
| räntelagen. Betalning av ändringar och tilläggsarbeten erläggs mot faktura allt eftersom de utförs. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F. Tider | Arbetena enligt punkt B ska påbörjas |       | och vara färdigställda senast |       |

|  |  |
| --- | --- |
| G. Garanti | Om entreprenören lämnar en garanti för arbetena eller del därav ska detta anges under punkt H.*.* |

|  |  |
| --- | --- |
| H. Övrigt | (Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten, besiktning, specificerad räkning, förseningsvite, försäkringar m.m.) |
| Företaget har anvarsförsakning i if försäkningsnummer : sp623654.2.1 |
|   |
|       |
|  | *Forts. se bilaga:* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | ANBUD |  | [x]  | AVTALSBEKRÄFTELSE  |
| Ovanstående anbud accepteras. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort och datum |       | Ort och datum |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprenör | Kovek AB | Beställare |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namnförtydliganden |       |  |       |